Лекция 6 Модели жизненного цикла: каскадная, инкрементная, спиральная, итеративная.

Модели жизненного цикла программного обеспечения

Дисциплина: Технология разработки программного обеспечения
Раздел     Основы технологии разработки ПО

1. Что такое жизненный цикл ПО

Жизненный цикл ПО — это период времени от момента появления идеи о создании программного продукта до момента его полного вывода из эксплуатации.

Основные этапы жизненного цикла:

- Анализ требований

- Проектирование

- Разработка (кодирование)

- Тестирование

- Внедрение

- Сопровождение

Модель жизненного цикла — это схема, которая описывает, как именно эти этапы связаны между собой: последовательно, параллельно, циклически и т.д.

2. Каскадная модель (Waterfall)

Год появления: 1970, Уинстон Ройс.

Суть

Этапы выполняются строго последовательно. Переход к следующему этапу возможен только после полного завершения предыдущего. Возврат назад не предусмотрен.

Схема

text

Требования → Проектирование → Разработка → Тестирование → Внедрение → Сопровождение

↓              ↓               ↓             ↓             ↓             ↓

(готово)      (готово)        (готово)      (готово)      (готово)      (готово)

Плюсы

- ✅ Простая и понятная

- ✅ Чёткое планирование сроков и бюджета

- ✅ Хорошо документирована

- ✅ Подходит для проектов с чётко определёнными требованиями

Минусы

- ❌ Нельзя вернуться на предыдущий этап

- ❌ Тестирование — в самом конце, ошибки дорого исправлять

- ❌ Заказчик видит результат только в конце

- ❌ Плохо работает при изменении требований

Когда применять

- Проекты с фиксированными требованиями

- Государственные и оборонные заказы

- Небольшие проекты с понятной задачей

3. Инкрементная модель (Incremental)

Год появления: 1980-е.

Суть

Проект разбивается на инкременты (части). Каждый инкремент — это полный цикл разработки (от требований до внедрения), но для части функциональности. Продукт растёт постепенно.

Схема

text

Инкремент 1: Требования → Проект → Разработка → Тест → Внедрение (ядро системы)

Инкремент 2: Требования → Проект → Разработка → Тест → Внедрение (доп. функции)

Инкремент 3: Требования → Проект → Разработка → Тест → Внедрение (ещё функции)

...

Плюсы

- ✅ Заказчик видит результат после каждого инкремента

- ✅ Можно изменять требования между инкрементами

- ✅ Раннее тестирование и отладка

- ✅ Можно начать использовать продукт раньше

Минусы

- ❌ Требует хорошего планирования архитектуры

- ❌ Нужно чётко определить границы каждого инкремента

- ❌ Возможны проблемы интеграции между частями

Когда применять

- Крупные проекты, которые можно разбить на части

- Когда заказчик хочет видеть прогресс

- Проекты с эволюционирующими требованиями

4. Спиральная модель (Spiral)

Год появления: 1986, Барри Боэм.

Суть

Это эволюция инкрементной модели, где каждый виток спирали — это полный цикл разработки с акцентом на анализ рисков. Каждый виток проходит 4 фазы:

- Определение целей — что делаем на этом витке?

- Анализ рисков — что может пойти не так?

- Разработка и тестирование — создание прототипа.

- Планирование следующего витка — что делаем дальше?

Схема

text

Виток 1: Анализ → Риски → Прототип → План

/

/  Виток 2: Анализ → Риски → Прототип → План

/

/    Виток 3: Анализ → Риски → Прототип → План

/

/      Виток 4: Анализ → Риски → Готовый продукт

/

Спираль расширяется, продукт растёт

Плюсы

- ✅ Акцент на анализ рисков — снижает вероятность провала

- ✅ Прототипирование — заказчик видит результат рано

- ✅ Хорошо работает для сложных и рискованных проектов

- ✅ Можно менять требования на каждом витке

Минусы

- ❌ Сложная в управлении

- ❌ Требует опытной команды

- ❌ Дорогостоящая (много прототипов)

- ❌ Не подходит для маленьких проектов

Когда применять

- Крупные, сложные, рискованные проекты

- Проекты с неопределёнными требованиями

- Когда важна безопасность и надёжность (например, медицина, авиация)

5. Итеративная модель (Iterative)

Год появления: как самостоятельная модель — 1990-е (хотя идеи — раньше).

Суть

Проект разбивается на итерации (повторения). Каждая итерация — это полный цикл разработки, но результат каждой итерации — это улучшенная версия одного и того же продукта. В отличие от инкрементной модели, где добавляются новые функции, в итеративной — улучшается уже существующее.

Схема

text

Итерация 1: Анализ → Проект → Код → Тест → Версия 1 (базовая)

Итерация 2: Анализ → Проект → Код → Тест → Версия 2 (улучшенная)

Итерация 3: Анализ → Проект → Код → Тест → Версия 3 (ещё лучше)

...

Плюсы

- ✅ Гибкость — можно менять требования

- ✅ Раннее тестирование и обратная связь

- ✅ Постепенное улучшение качества

- ✅ Снижение рисков (ошибки видны рано)

Минусы

- ❌ Требует вовлечённости заказчика на каждой итерации

- ❌ Сложнее планировать общий бюджет и сроки

- ❌ Может «расползтись» по времени (нет чёткого конца)

- ❌ Требует опытной команды

Когда применять

- Проекты с нечёткими или меняющимися требованиями

- Крупные проекты, которые нужно постоянно улучшать

- Веб-приложения, мобильные приложения

6. Сравнительная таблица

| Критерий | Каскадная | Инкрементная | Спиральная | Итеративная |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Структура | Линейная | Части | Спираль | Циклы |
| Возврат назад | Нет | Частично | Да | Да |
| Обратная связь | В конце | После каждой части | На каждом витке | На каждой итерации |
| Анализ рисков | Слабый | Средний | Сильный | Средний |
| Гибкость | Низкая | Средняя | Высокая | Высокая |
| Стоимость изменений | Высокая | Средняя | Низкая | Низкая |
| Документация | Много | Средне | Много | Меньше |
| Подходит для | Фикс. требования | Крупные проекты | Рискованные проекты | Меняющиеся требования |

7. Что выбрать: шпаргалка

| Ситуация | Модель |
| --- | --- |
| Требования чёткие, проект небольшой | Каскадная |
| Проект большой, можно разбить на части | Инкрементная |
| Проект рискованный, нужны прототипы | Спиральная |
| Требования меняются, нужна гибкость | Итеративная |
| Нужно быстро выпустить MVP | Итеративная / Agile |
| Государственный заказ, жёсткие стандарты | Каскадная |

8. Вопросы для самоконтроля

- Что такое жизненный цикл ПО?

- Чем каскадная модель отличается от итеративной?

- В чём главное преимущество спиральной модели?

- Почему каскадная модель плохо работает при изменении требований?

- Что общего у инкрементной и итеративной моделей? Чем они различаются?

- Для каких проектов лучше всего подходит спиральная модель?

- Какая модель требует наибольшего участия заказчика?

- Какая модель самая дешёвая для небольших проектов с фиксированными требованиями?

9. Домашнее задание

- Составить сравнительную таблицу 4 моделей (по 5 критериям).

- Привести по одному реальному примеру проекта для каждой модели.

- Ответить письменно: «Какую модель вы бы выбрали для разработки мобильного приложения доставки еды и почему?»

10. Литература

- Орлов С.А. «Технологии разработки программного обеспечения».

- Соммервилл И. «Инженерия программного обеспечения».

- Брауде Э. «Технология разработки программного обеспечения».

- Боэм Б. «Spiral Model of Software Development and Enhancement» (1988).